总经理办公会议题                               重要资料

注意保存

# 关于申请“正数公司政务可信大模型平台”产品

（内部代号：混元 V1.0）

立项的汇报

技术研发部

（2024年9月XX日）

当前大模型技术发展迅速，同时根据项目实际建设情况，政务领域的大模型应用需求。公司作为。。，具备大模型研发能力和丰富的政务应用经验和数据，有能力也有责任在这一领域取得突破。 为进一步加强公司核心产品自研能力，提升核心竞争力。根据公司相关制度，申请对“正数公司政务可信大模型平台”进行产品立项，内部研发产品代号“混元 V1.0”。现将有关事项汇报如下：

# 一、背景介绍

为提高提升政务系统的自动化程度，通过大模型技术实现智能分析、决策支持和数据安全保障，提高政务工作的效率和准确性 ，技术研发部拟开发“正数公司政务可信大模型平台”产品（内部代号：混元 V1.0）。

在公司开发测试环境中，已经基于开源大模型进行测试，省大数据中心（一期）项目收到意图系统对话体验不佳的相关反馈。

经与公司交付一部沟通交流，一致认为该平台可以作为省级政务服务底座，打造成为公司统一可信政务大模型平台。通过使用相关政务服务事项数据对大模型微调、对齐，从而做到符合本省政务事项办理的可信、高效、智能平台。

基于此，特申请立项。

# 二、建设内容

（一）产品定位

“混元”定义为公司自研政务可信大模型平台。

初期：以公司一部、二部、三部业务需求为导向，解决高频共性问题。以预训练大模型为基础，开发和优化大模型算法，确保模型的高效性和准确性 。

中期：作为项目和产品的通用底座，与现有的政务系统进行深度集成，对现有项目进行升级优化，确保数据的无缝传输和处理。

远期：作为公司孵化的成熟产品，形成稳定可靠的政府行业大模型解决方案，构建产品支撑服务体系，具备市场化竞争力，成为公司核心产品。

（二）主要建设内容

“混元V1.0”基于社区开源，采用大模型技术，以“预训练+微调”为基础，建立可信、高效的政务大模型平台。该平台可全面涵盖各领域政务数据和事项流程，为上层应用提供统一的能力支撑，主要建设内容包括：预训练大模型部署、数据预处理、模型微调、模型监督、服务对齐、能力输出、反馈搜集持续迭代。

针对前期沟通调研及现有基础功能，本次立项的“混元V1.0”主要建设内容有：

一是基于开源大模型进行产品架构设计，基于开源大模型进行整体架构设计，对平台非必要组件进行裁剪，对部分组件进行替换。二是数据收集与处理。收集与政务服务相关的数据，包括文本数据、事项数据、历史记录。对收集的数据进行清洗和标注，确保数据的质量和适用性。统筹不同类型数据和版本。

三是模型开发与训练。

选择适用于政务服务的大模型版本，使用预处理数据对模型进行训练微调，确保模型能准确理解和处理政务服务场景中的复杂数据并准确输出可信内容。

四是现有平台前端页面重构,统一UI设计风格，通过将前端页面重构，将该平台打造成为正数标准化产品。

## 三、基础能力及产品复用与沉淀

“混元V1.0”基础能力包括容器化与容器编排、全生命周期管理、资源管理、服务治理和自动化与DevOps等方面。政务可信大模型云产品的基础能力广泛且关键，它们共同支撑起云原生应用的高效运行与管理，可通过提高开发效率、优化资源利用、支持微服务架构、实现自动化运维和保障安全性等多个方面助力企业实现数字化转型。这些能力使得企业能够更加灵活地应对市场变化、提高业务连续性和稳定性、降低运营成本并提升整体竞争力。

通过本项目的建设，将积累丰富的大模型研发和应用经验，可以复用于其他领域的模型开发和应用中，提高公司的技术沉淀和市场竞争力 。将大模型产品的核心技术和功能进行标准化和模块化设计，确保不同产品之间的兼容性和可重用性。

## 四、项目团队配置

项目交付团队为技术研发部自有人员，项目经理兼技术负责人为蒋晨晓。

产品经理：叶子馨

前端开发人员：潘世豪

后端开发人员：樊立扬、张启辉、闫靖春、王亚彬

测试人员：任国华、袁志荣

协作团队：用户中心开发团队、流程表单开发团队、运维管理平台开发团队

累计投入60人月，整体投入时间2月，预计到2024年10月30日。

项目研发团队内部不再单独设置专职售前和交付人员，市场定价及推广工作由市场部负责，产品交付原则上由一到三部负责，交付后运维工作根据实际情况由交付团队或运维保障部负责，项目组主要负责产品的持续升级迭代。（项目团队人员配置详见附件）。

## 五、时间计划

| 时间 | 里程碑节点 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 2024年9月1日-2024年9月15日（2周） | 需求确认、技术方案编制 | 《研发需求清单》 |
| 2024年9月16日-2024年10月16日（4周） | 产品研发 | 源代码、制品安装包 |
| 2024年10月17日-204年10月30日（2周） | 试运行、调试优化 | 成品安装包、《安装手册》、《测试报告》、《技术白皮书》、《产品兼容性列表》 |

# 六、经济效益测算

正数政务可信大模型平台的经济价值主要体现在以下几个方面：

## 1、直接经济效益

增加收入来源：如果新产品成功推出并得到市场接受，公司可以通过销售该产品直接增加收入。

降低成本：自主研发的产品可以减少对外部供应商的依赖，从而降低采购或许可费用。

市场份额扩大：新产品可以帮助公司进入新的市场或扩大现有市场的份额，从而提升整体市场地位。

## 2、间接经济效益

增强品牌价值：成功的产品研发能够提高公司在市场中的创新形象，进而增强品牌的整体价值。

知识产权积累：自主研发产品通常伴随专利、商标或版权等知识产权的产生，这些资产可以为公司带来长期的经济收益。

技术壁垒建立：新产品的研发可能会建立起一定的技术壁垒，使得竞争对手难以进入或模仿，从而维持公司的竞争优势。

## 3、长期战略价值

创新驱动：内部研发能够推动公司不断创新，保持技术领先，避免被市场淘汰。

市场适应性提升：自主研发的产品可以更快地适应市场需求的变化，使公司在市场变化中保持灵活性和应对能力。

提升公司在政务领域的影响力和竞争力，形成公司新的核心竞争优势，并为后续的技术研发和市场拓展打下坚实基础。

# 七、其他价值分析

1、提高工作效率：正数政务可信大模型平台支持多租户和团队协作，帮助不同团队成员之间更好地沟通和协作，提高整体工作效率。

2、增强项目安全性：正数政务可信大模型平台提供多种安全功能和合规性选项，确保应用和数据的安全，从而增强项目安全性和合规性。

3、快速响应市场需求：高效的开发交付流程能够更快地响应市场需求，推出新产品或服务。

# 八、风险分析及对策

各项目使用中间件类型繁多，全部适配工作量较大，需评估中间件适配优先级。

技术风险：大模型研发和集成难度大。对策：加强技术团队建设，引入外部专家，确保技术攻关。

安全风险：数据泄露和隐私风险。对策：建立完善的数据安全机制，采用最新的安全技术保障数据安全。

市场风险：产品市场接受度低。对策：加强市场调研，及时调整产品定位和推广策略。

# 九、其它需要说明的情况

## （一）如何控制研发投入，避免成本过高，总体投入过大

应对方案：一是加大自有人员投入，做到全面把控；二是严控外采成本，根据项目实际应用情况，结合项目收支情况，逐步释放；三是做好整体成本把控，确保产品总投入不能超出对应的销售额。

本项目的成功实施需要公司的大力支持和投入，包括技术人员、硬件资源、资金支持和政策保障。希望公司各部门能够密切配合，共同推进项目顺利进行。

# 十、产品技术可行性分析

本产品相关的技术方案经2024年第8次技术评审会讨论、审议，会议同意该产品的技术方案。会议要求，产品研发要与运维管理部充分沟通，与运维安全充分一体化结合，形成统一标准；厘清产品与项目相关工作界面，规范职责边界；并与公司整个技术体系保持统一。

# 十一、意见建议

为了有效提高公司开发、交付与迭代效率，同时提高安全能力，降低运维成本提升运维成效，建议会议同意“正数公司政务可信大模型平台”产品（内部代号：混元 V1.0）产品内部立项。希望公司能够给予本项目充分的支持，包括人力、物力和财力资源的投入，同时建议定期召开项目推进会议，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目顺利进行。

# 附件：

1.正数公司政务可信大模型平台产品（内部代号：混元 v1.0）产品方案

2.正数公司政务可信大模型平台产品（内部代号：混元 v1.0）系统设计

3.正数公司政务可信大模型平台产品（内部代号：混元 v1.0）技术评审会会议纪要。